# Устав проекта

**Название проекта:**

Интеграция значимых ОКИИ АСУ ТП в корпоративный SOC

**Инициатор проекта:**

Компания «Страна Плюс»

**Дата начала проекта:**

01.02.2023

**Планируемая дата завершения:**

31.07.2024 (18 месяцев)

## 1. Цели проекта

Обеспечение мониторинга и управления инцидентами ИБ на объектах ОКИИ категории 2 и 3, согласно требованиям 239 приказа ФСТЭК, путём подключения всех значимых АСУ ТП к корпоративному центру кибербезопасности (SOC).

## 2. Область проекта

* 4 предприятия в двух регионах РФ.
* Внедрение средств логирования, сбора и передачи событий безопасности от систем SIEMENS и Schneider Electric.
* Интеграция с SOC.
* Проведение пилота, масштабирование, обучение персонала.

## 3. Ограничения проекта

* Устаревшее оборудование (ввод в эксплуатацию ~15 лет назад).
* Отсутствие штатных решений по логированию.
* Низкая осведомлённость персонала в части ИБ.
* Отсутствие предварительно выделенного бюджета.

## 4. Предполагаемые риски

* Невозможность логирования на устаревших платформах.
* Повышенные сроки настройки оборудования.
* Недостаточная квалификация персонала на местах.
* Зависимость от зарубежных вендоров.

## 5. Методика и подход

Методика: гибридная (Waterfall + Agile)

Подход: поэтапный, с пилотом и тиражированием.

## 6. Команда проекта (предварительно)

* Орлов И.Н. — Главный инженер
* Новиков В. С. — Руководитель проекта
* Белов С. В. — Инженер
* Москвин В.Д — Инженер
* Садриев Б.А. — Главный инженер
* Фролов В.Д. — Инженер

## 7. Бюджет

Оценка бюджета и график финансирования разрабатываются в ходе обследования систем.

Предоставление предварительной сметы – до 25.12.2022.

## 8. Критерии успешности

* 100% охват значимых АСУ ТП логированием.
* Интеграция событий в корпоративный SOC.
* Соответствие требованиям приказа №239.
* Обученный и подготовленный персонал.